**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

10.10.2017г. № 111

с.Алексеевка

О принятии муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017- 2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», и в целях улучшения обеспечения Алексеевского сельского поселения, услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, Совет народных депутатов Алексеевского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Принять прилагаемую муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017-2024 годы.

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава поселения Н.А.Фомина

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 — 2024 ГОДЫ»**

2017 год

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Комплексное развитие систем**

**коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области**

**на 2017-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области.  Соисполнитель - Отдел ПСТС и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | **Подпрограмма № 1 «Водоснабжение»**  Основные мероприятия:   * 1. Установка приборов учета потребления воды индивидуальными пользователями   2. Прокладка новых водопроводных сетей   **Подпрограмма № 2: «Водоотведение»**  Основные мероприятия:  2.1. Проектирование канализационных очистных сооружений в с. Алексеевка  2.2. Строительство канализационных очистных сооружений с. Алексеевка  **Подпрограмма № 3: «Теплоснабжение»**  Основные мероприятия:  3.1. Реконструкция теплотрассы  **Подпрограмма № 4: «Энергоснабжение»**  Основные мероприятия:  4.1. Внедрение энергосберегающего освещения 4.2.Прокладка новых электрических сетей и строительство трансформаторных подстанций |
| Цель муниципальной программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Алексеевского сельского поселения |
| Задачи муниципальной  программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.  2. Повышение надежности и качества услуг по водоснабжению в соответствии со стандартами качества.  3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.  4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.  5.Снижение потребление энергетических ресурсов.  6.Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.  7.Повышение уровня газификации населённых пунктов Алексеевского сельского поселения.  8.Обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.  9.Снижение расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги.  10. Проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и сетей водоснабжения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;  2. Повышение качества коммунальных услуг;  3. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей;  4. Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;  5. Повышение перспективной обеспеченности и потребности застройки Алексеевского сельского поселения.  6.Повышение надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения  твердых коммунальных отходов.  7. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап в течение 2017-2024 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2017 - 2024 годах равен – 125,0 тыс. руб.  в том числе:  - областной бюджет – 0,0 тыс. руб.  - местный бюджет – 62,5 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 62,5 тыс. руб. в том числе по годам реализации:  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.;  2019 г. – 0,0 тыс. руб.;  2020 г. – 25,0 тыс. руб.;  2021 г. – 25,0 тыс. руб.;  2022 г. – 25,0 тыс. руб.;  2023 г. – 25,0 тыс. руб.;  2024 г. – 25,0 тыс. руб.;  Подпрограмма № 1 «Водоснабжение»  Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 - 2024 годах равен – 0,0 тыс. руб.  в том числе:  - областной бюджет – 0,0 тыс. руб.  - местный бюджет – 0,0 тыс. руб.  - внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. в том числе по годам реализации:  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.;  2019 г. – 0,0 тыс. руб.;  2020 г. – 0,0 тыс. руб.;  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 0,0 тыс. руб.;  2023 г. – 0,0 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  Подпрограмма № 2 «Водоотведение»  Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 - 2024 годах равен – 0,0 тыс. руб.  в том числе:  - областной бюджет – 0,0 тыс. руб.  - местный бюджет – 0,0 тыс. руб.  - внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. в том числе по годам реализации:  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.;  2019 г. – 0,0 тыс. руб.;  2020 г. – 0,0 тыс. руб.;  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 0,0 тыс. руб.;  2023 г. – 0,0 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  Подпрограмма № 3 «Теплоснабжение»  Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2024 годах равен – 0,0 тыс. руб.  в том числе:  - областной бюджет – 0,0 тыс. руб.  - местный бюджет – 0,0 тыс. руб.  - внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. в том числе по годам реализации:  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.;  2019 г. – 0,0 тыс. руб.;  2020 г. – 0,0 тыс. руб.;  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 0,0 тыс. руб.;  2023 г. – 0,0 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  Подпрограмма № 4 «Энергоснабжение»  Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 - 2024 годах равен – 100,0 тыс. руб.  в том числе:  - областной бюджет – 0,0 тыс. руб.  - местный бюджет – 62,5 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 62,5 тыс. руб. в том числе по годам реализации:  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.;  2019 г. – 0,0 тыс. руб.;  2020 г. – 25,0 тыс. руб.;  в том числе:  - местный бюджет – 12,5 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 12,5 тыс. руб.  2021 г. – 25,0 тыс. руб.;  в том числе:  - местный бюджет – 12,5 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 12,5 тыс. руб.  2022 г. – 25,0 тыс. руб.;  в том числе:  - местный бюджет – 12,5 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 12,5 тыс. руб.  2023 г. – 25,0 тыс. руб.;  в том числе:  - местный бюджет – 12,5 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 12,5 тыс. руб.  2024 г. – 25,0 тыс. руб.  в том числе:  - местный бюджет – 12,5 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 12,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - повышение комфортности условий проживания населения на территории поселения;  - понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 30%;  - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;  - наращивание мощности коммунальной инфраструктуры  - повышение надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов |

**1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.**

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района позволит:

- формированию рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Алексеевское сельское поселение Грибановского муниципального района из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

1.1. Водоснабжение.

Источником водоснабжения населённых пунктов Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района являются подземные воды.

Качество холодной воды соответствует требованиям ГОСТ СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Система водоснабжения Алексеевского сельского поселения включает в себя 2 скважины, 1 водонапорную башню и водонапорные сети общей протяженностью 10,069 км

1.2. Водоотведение.

В Алексеевском сельском поселении существует децентрализованная (выгребные ямы) система водоотведения и сброс сточных вод на рельеф.

Основными причинами, отрицательно влияющими на водоотведение являются:

- отсутствие систем канализации;

- отсутствие сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод;

- сброс сточных вод на рельеф местности.

1.3. Теплоснабжение**.**

На территории Алексеевского сельского поселения источниками теплоснабжения является блочно-модульная котельная, которая отапливает Алексеевскую школу.

Котельная работает на природном газе.

1.4. Электроснабжение

Система электроснабжения Алексеевского сельского поселения централизованная. Основными источниками электроснабжения являются понизительные подстанции (ПС).

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района выявил:

-оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело;

-большой эксплуатационный износ опор и воздушных линий.

**2. План развития Алексеевского сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.**

Алексеевское сельское поселение расположено в северо-восточной части Грибановского муниципального района. По территории поселения проходит федеральная трасса М6 «Каспий».

Непосредственная близость от районного центра, а так же транспортная доступность определяет поселение как привлекательное для малоэтажного, многоэтажного строительства, а так же для производственных целей. Эти факторы говорят об экономической привлекательности сельского поселения.

Ежегодно увеличивается общая площадь вновь вводимого в эксплуатацию жилищного фонда, что оказывает возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры, и влечет за собой увеличение потребности в коммунальных услугах.

Предусматривается увеличение суммарной нагрузки на теплоснабжение.

Для электропитания потребителей необходимо увеличить количество трансформаторных подстанций, прокладку новых линий электропередач.

**3. Перечень мероприятий и целевых показателей по развитию системы коммунальной инфраструктуры**

**3.1. Общие положения**

3.1.1.Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

3.1.2.Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

3.1.3.Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации.

3.1.4.Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

3.1.5.Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

3.1.6.Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Перечень программных мероприятий, их источники финансирования и сроки реализации приведены в приложениях к Программе.

**3.2. Система теплоснабжения**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

1. Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая очередь);
2. Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки (первая очередь);
3. Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

**3.3. Система водоснабжения**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

2. Строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;

3. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

**3.4. Система водоотведения**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

1.Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений на территории поселения;

2.Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети на территории поселения;

3. Строительство локальных канализационных очистных сооружений в с.Алексеевка южнее юго-восточной окраины населенного пункта. Выпуск очищенных сточных вод предусмотреть в 2020г;

4. Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения на территории поселения;

5. Доведение уровня нормативно очищенных сточных вод до 100% от общего объема канализационных стоков населенных пунктов Алексеевского сельского поселения (расчетный срок - перспектива).

**3.5. Система электроснабжения**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

1. Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;
2. Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;
3. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;
4. Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

**3.6. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры**

Основными целевыми показателями в рамках настоящей Программы являются:

- Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- Повышение качества коммунальных услуг;

- Обеспечение экологических требований.

Количественные показатели нормативов - индикаторов Программы приведены ниже, в таблице № 1.

Таблица № 1

**Количественные показатели нормативов-индикаторов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Значение норматива-индикатора** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Надежность** | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0.4-0.5 |
| 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0.3-0.4 |
| 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | 0.4-0.5 |
| 1.4. Показатели движения ОФ |  |  |
| 1.4.1. Коэффициент износа | % |  |
| 1.4.2.Коэффициент годности | % |  |
| 1.4.3.Коэффициент обновления | % |  |
| 1.4.4.Коэффициент выбытия | % |  |
| 1.5.Объем ресурса |  |  |
| 1.5.1.Выработка | т.м3 |  |
| 1.5.2.Собственные нужды | т.м3 |  |
| 1.5.3.Потери | % | 12-20 |
| 1.5.4.Полезный отпуск | т.м3 |  |
| **2. Доступность** | 2.1.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 6,3-7,2 |
| 2.2.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | % | 8-12 |
| 2.3.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | % | 10-15 |
| 2.4.Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | % | 85-95 |
| **3. Обеспечение экологических требований** | 3.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
| 3.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | уст. нормы |

**4. Обосновывающие материалы.**

Анализ социально-экономической ситуации и оценка соответствующего положения коммунальной инфраструктуры показывают, необходимость решения задач комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения программными методами.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на период 2017-2024 годы» разработана во исполнение требований Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=5B4CCC9EFEE5E150886004BB9176D60105DD8535CC82BE0128FF86AF4A40Q9H) Российской Федерации, Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=5B4CCC9EFEE5E150886004BB9176D60105DD8C30CB8ABE0128FF86AF4A40Q9H) от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", [Устава](consultantplus://offline/ref=5B4CCC9EFEE5E15088601AB6871A890405D2D238CD89BD577CA0DDF21D00B6B2BAFBBCB1822260CF083A3549QDH) Алексеевского сельского поселения.

Для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и организаций коммунального комплекса Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5B4CCC9EFEE5E150886004BB9176D60105DD8C30CB8ABE0128FF86AF4A40Q9H) от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, используемых для финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Программа определяет следующие основные направления развития коммунальной инфраструктуры: водоснабжение; водоотведение; теплоснабжение; электроснабжение, в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки сельского поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Алексеевского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей разработки (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, в том числе определения размера тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения (исполнители основных мероприятий Программы).

4.2. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

- обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей;

- улучшить экологическое состояние сельского поселения за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение сельского поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения сельского поселения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:

- обеспечить централизованным водоотведением территории планировочных районов сельского поселения;

- улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно, снизить уровень загрязнения рек и водоемов сельского поселения;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения позволит:

- обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей сельского поселения;

- снизить потери электрической энергии в сетях;

- снизить износ основных фондов;

- улучшить качественные показатели электрической энергии;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения актуальна и необходима.

**5.** **Подпрограммы муниципальной программы.**

**ПОДПРОГРАММА №1**

«Водоснабжение»муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017-2024 годы»

Паспорт подпрограммы

«Водоснабжение» муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2014-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | «Водоснабжение»муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017-2024 годы» |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области |
| **Исполнители подпрограммы** | Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области  Соисполнитель - Отдел ПСТС и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района |
| **Основные разработчики подпрограммы** | Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области |
| **Цель подпрограммы** | Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения |
| **Основные мероприятия,**  **входящие в состав подпрограммы муниципальной программы** | * 1. Установка приборов учета потребления воды индивидуальными пользователями   2. Прокладка новых водопроводных сетей |
| **Задачи подпрограммы** | 1. Повышение надежности и качества услуг по водоснабжению в соответствии со стандартами качества.  2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.  3. Проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и сетей водоснабжения |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | 1. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;  2. Строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;  3. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | **2017 – 2024 годы** |
| **Объемы и источники финансирования подпрограммы** | **Объем финансирования из средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей,**  **в том числе:**  **2017 год – 0,0 тыс. рублей;**  **2018 год - 0,0 тыс. рублей;**  **2019 год - 0,0 тыс. рублей;**  **2020 год - 0,0 тыс. рублей**  **2021 год - 0,0 тыс. рублей**  **2022 год - 0,0 тыс. рублей**  **2023 год - 0,0 тыс. рублей**  **2024 год - 0,0 тыс. рублей** |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами водоснабжения;  2. Доступность услуг водоснабжения;  3. Обеспечение экологических требований. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной программы в целом.

Функции организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения реализации муниципальной программы осуществляет администрация Алексеевского сельского поселения.

Администрация Алексеевского сельского поселения в рамках настоящей подпрограммы обеспечивает:

сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий подпрограммы;

внедрение информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программы и контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы;

мониторинг отдельных мероприятий, подпрограмм и муниципальной программы в целом;

подготовку отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации подпрограммы.**

**2.1. Цель подпрограммы.**

Основной целью подпрограммы является:

1. Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения

**2.2. Задачи подпрограммы.**

К задачам подпрограммы относится:

1. Повышение надежности и качества услуг по водоснабжению в соответствии со стандартами качества.

2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

3. Проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и сетей водоснабжения

**2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей решения задач.**

1. Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе

**2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.**

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2017 по 2024 год (в один этап).

**3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы.**

Мероприятие 1 Установка приборов учета потребления воды индивидуальными пользователями.

Цель мероприятия - Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения

Исполнители мероприятия:

Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области.

Финансирование мероприятия:

- из средств областного бюджета – 0 тыс. рублей.

- из средств местного бюджета – 0 тыс. рублей.

- из внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

Мероприятие 2. Прокладка новых водопроводных сетей

Цель мероприятия - Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения

Исполнители мероприятия:

Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

Финансирование мероприятия:

- из средств областного бюджета – 0 тыс. рублей.

- из средств местного бюджета – 0 тыс. рублей.

- из внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

1. **Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы**

Развитие мер муниципального и правового регулирования подпрограмм будет обеспечиваться посредством проведения следующих мероприятий:

-  анализ действующих нормативных правовых актов социального характера Алексеевского сельского поселения;

- внесение предложений по совершенствованию нормативной правовой базы Воронежской области и принятие соответствующих нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района в случае изменений федерального законодательства;

- развитие системы контроля полноты и качества предоставления мер социальной поддержки гражданам, реализации других основных мероприятий подпрограмм;

- обеспечение целевого расходования средств.

На момент принятия муниципальной программы дополнительных мер правового регулирования на территории Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района для достижения целей программы не требуется. Вместе с тем, для достижения целей муниципальной программы правительством Воронежской области требуется принятие нормативных документов определяющих порядок предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий муниципальных программ по мероприятиям развития жилищно – коммунального хозяйства и инфраструктуры.

**5. Финансовое обеспечение подпрограммы**

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств, необходимых для реализации основных мероприятий муниципальной программы, составит 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;

2020 г. – 0,0 тыс. руб.

2021 г. – 0,0 тыс. руб.

2022 г. – 0,0 тыс. руб.

2023 г. – 0,0 тыс. руб.

2024 г. – 0,0 тыс. руб.

**6. Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1. | Объем финансирования, всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Реализация муниципальной программы связана с рисками неэффективного управления подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач, обусловленному:

Снижение объема финансирования из бюджетов федерального и областного уровня.

Изменение законодательства.

Способами ограничения рисков являются регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы, принимаемых нормативных правовых актах и разрабатываемых документах в части отраслевой компетенции, усиление контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы в целях своевременного выявления технических и организационных проблем, задач и результатов деятельности с выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках подпрограммы;

принятием решений о проведении внеплановых мероприятий, не обеспеченных финансовыми ресурсами.

С целью минимизации риска планируется осуществлять рациональное перераспределение финансовых средств, запланированных в рамках финансирования подпрограммы, разрабатывать предложения по привлечению дополнительных средств из других бюджетов.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы будет способствовать основной цели социально-экономического развития Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области – Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения.

Эффективность реализации подпрограммы основывается на успешном выполнении всех запланированных целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

Основным индикатором подпрограммы является «Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе».

**ПОДПРОГРАММА №2**

«Водоотведение» муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017-2024 годы»

Паспорт подпрограммы

«Водоотведение» муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | «Водоотведение» муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017-2024 годы» |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области |
| **Исполнители подпрограммы** | Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области  Соисполнитель - Отдел ПСТС и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района |
| **Основные разработчики подпрограммы** | Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области |
| **Цели подпрограммы** | Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения |
| **Основные мероприятия,**  **входящие в состав подпрограммы муниципальной программы** | 2.1. Проектирование канализационных очистных сооружений в с. Алексеевка  2.2. Строительство канализационных очистных сооружений с. Алексеевка |
| **Задачи подпрограммы** | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.  2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.  3. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.  4.Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений на территории поселения;  2.Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети на территории поселения;  3. Строительство локальных канализационных очистных сооружений в с.Алексеевка южнее юго-восточной окраины населенного пункта. Выпуск очищенных сточных вод предусмотреть в 2020г;  4.Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения на территории поселения;  5.Доведение уровня нормативно очищенных сточных вод до 100% от общего объема канализационных стоков населенных пунктов Алексеевского сельского поселения (расчетный срок - перспектива). |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | 2017 – 2024 годы |
| **Объемы и источники финансирования подпрограммы** | Объем финансирования из средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей,  в том числе:  2017 год – 0,0 тыс. рублей;  2018 год - 0,0 тыс. рублей;  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 0,0 тыс. рублей  2021 год - 0,0 тыс. рублей  2022 год - 0,0 тыс. рублей  2023 год - 0,0 тыс. рублей  2024 год - 0,0 тыс. рублей |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | 1. Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;  2. Повышение качества коммунальных услуг;  3. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной программы в целом.

Функции организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения реализации муниципальной программы осуществляет администрация Алексеевского сельского поселения.

Администрация Алексеевского сельского поселения в рамках настоящей подпрограммы обеспечивает:

сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий подпрограммы;

внедрение информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программы и контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы;

мониторинг отдельных мероприятий, подпрограмм и муниципальной программы в целом;

подготовку отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации подпрограммы.**

**2.1. Цель подпрограммы.**

Основной целью подпрограммы является:

1. Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения.

**2.2. Задачи подпрограммы.**

К задачам подпрограммы относится:

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

3. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

4.Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

**2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей решения задач.**

1. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей.

**2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.**

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2017 по 2024 год (в один этап).

**3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы.**

Мероприятие 1. Проектирование канализационных очистных сооружений в с. Алексеевка.

Цель мероприятия - Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения.

Исполнители мероприятия:

Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области.

Финансирование мероприятия:

- из средств областного бюджета – 0 тыс. рублей.

- из средств местного бюджета – 0 тыс. рублей.

- из внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

Мероприятие 2. Строительство канализационных очистных сооружений с. Алексеевка.

Цель мероприятия - Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения.

Исполнители мероприятия:

Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области.

Финансирование мероприятия:

- из средств областного бюджета – 0 тыс. рублей.

- из средств местного бюджета – 0 тыс. рублей.

- из внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

1. **Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы**

Развитие мер муниципального и правового регулирования подпрограмм будет обеспечиваться посредством проведения следующих мероприятий:

-  анализ действующих нормативных правовых актов социального характера Алексеевского сельского поселения;

- внесение предложений по совершенствованию нормативной правовой базы Воронежской области и принятие соответствующих нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района в случае изменений федерального законодательства;

- развитие системы контроля полноты и качества предоставления мер социальной поддержки гражданам, реализации других основных мероприятий подпрограмм;

- обеспечение целевого расходования средств.

На момент принятия муниципальной программы дополнительных мер правового регулирования на территории Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района для достижения целей программы не требуется. Вместе с тем, для достижения целей муниципальной программы правительством Воронежской области требуется принятие нормативных документов определяющих порядок предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий муниципальных программ по мероприятиям развития жилищно – коммунального хозяйства и инфраструктуры.

**5. Финансовое обеспечение подпрограммы**

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств, необходимых для реализации основных мероприятий муниципальной программы, составит 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;

2020 г. – 0,0 тыс. руб.

2021 г. – 0,0 тыс. руб.

2022 г. – 0,0 тыс. руб.

2023 г. – 0,0 тыс. руб.

2024 г. – 0,0 тыс. руб.

**6. Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1. | Объем финансирования, всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Реализация муниципальной программы связана с рисками неэффективного управления подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач, обусловленному:

Снижение объема финансирования из бюджетов федерального и областного уровня.

Изменение законодательства.

Способами ограничения рисков являются регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы, принимаемых нормативных правовых актах и разрабатываемых документах в части отраслевой компетенции, усиление контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы в целях своевременного выявления технических и организационных проблем, задач и результатов деятельности с выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках подпрограммы;

принятием решений о проведении внеплановых мероприятий, не обеспеченных финансовыми ресурсами.

С целью минимизации риска планируется осуществлять рациональное перераспределение финансовых средств, запланированных в рамках финансирования подпрограммы, разрабатывать предложения по привлечению дополнительных средств из других бюджетов.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы будет способствовать основной цели социально-экономического развития Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области – Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения.

Эффективность реализации подпрограммы основывается на успешном выполнении всех запланированных целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

Основным индикатором подпрограммы является «Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей».

**ПОДПРОГРАММА №3**

«Теплоснабжение» муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017-2024 годы»

*Паспорт подпрограммы*

«Теплоснабжение» муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | «Теплоснобжение» муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017-2024 годы» |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области |
| **Исполнители подпрограммы** | Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области  Соисполнитель - Отдел ПСТС и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района |
| **Основные разработчики подпрограммы** | Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области |
| **Цель подпрограммы** | Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения |
| Основное мероприятие,  **входящее в состав подпрограммы муниципальной программы** | 3.1. Реконструкция теплотрассы |
| **Задачи подпрограммы** | 1.Повышение уровня газификации населённых пунктов Алексеевского сельского поселения.  2.Обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.  3.Снижение расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги. |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | 1. Повышение перспективной обеспеченности и потребности застройки Алексеевского сельского поселения |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | 2017 – 2024 годы |
| **Объемы и источники финансирования подпрограммы** | Объем финансирования из средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей,  в том числе:  2017 год – 0,0 тыс. рублей;  2018 год - 0,0 тыс. рублей;  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 0,0 тыс. рублей  2021 год - 0,0 тыс. рублей  2022 год - 0,0 тыс. рублей  2023 год - 0,0 тыс. рублей  2024 год - 0,0 тыс. рублей |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | 1. Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;  2. Повышение качества коммунальных услуг;  3. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной программы в целом.

Функции организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения реализации муниципальной программы осуществляет администрация Алексеевского сельского поселения.

Администрация Алексеевского сельского поселения в рамках настоящей подпрограммы обеспечивает:

сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий подпрограммы;

внедрение информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программы и контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы;

мониторинг отдельных мероприятий, подпрограмм и муниципальной программы в целом;

подготовку отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации подпрограммы.**

**2.1. Цель подпрограммы**.

Основной целью подпрограммы является:

1. Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения.

**2.2. Задачи подпрограммы.**

К задачам подпрограммы относится:

1.Повышение уровня газификации населённых пунктов Алексеевского сельского поселения.

2.Обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

3.Снижение расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги.

**2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей решения задач.**

1. Повышение перспективной обеспеченности и потребности застройки Алексеевского сельского поселения

**2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.**

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2017 по 2024 год (в один этап).

**3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы.**

Мероприятие 1 Реконструкция теплотрассы.

Цель мероприятия - Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения.

Исполнители мероприятия:

Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области.

Финансирование мероприятия:

- из средств областного бюджета – 0 тыс. рублей.

- из средств местного бюджета – 0 тыс. рублей.

- из внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

**4.Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы**

Развитие мер муниципального и правового регулирования подпрограмм будет обеспечиваться посредством проведения следующих мероприятий:

-  анализ действующих нормативных правовых актов социального характера Алексеевского сельского поселения;

- внесение предложений по совершенствованию нормативной правовой базы Воронежской области и принятие соответствующих нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района в случае изменений федерального законодательства;

- развитие системы контроля полноты и качества предоставления мер социальной поддержки гражданам, реализации других основных мероприятий подпрограмм;

- обеспечение целевого расходования средств.

На момент принятия муниципальной программы дополнительных мер правового регулирования на территории Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района для достижения целей программы не требуется. Вместе с тем, для достижения целей муниципальной программы правительством Воронежской области требуется принятие нормативных документов определяющих порядок предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий муниципальных программ по мероприятиям развития жилищно – коммунального хозяйства и инфраструктуры.

**5. Финансовое обеспечение подпрограммы**

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств, необходимых для реализации основных мероприятий муниципальной программы, составит 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;

2020 г. – 0,0 тыс. руб.

2021 г. – 0,0 тыс. руб.

2022 г. – 0,0 тыс. руб.

2023 г. – 0,0 тыс. руб.

2024 г. – 0,0 тыс. руб.

**6. Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1. | Объем финансирования, всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Реализация муниципальной программы связана с рисками неэффективного управления подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач, обусловленному:

Снижение объема финансирования из бюджетов федерального и областного уровня.

Изменение законодательства.

Способами ограничения рисков являются регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы, принимаемых нормативных правовых актах и разрабатываемых документах в части отраслевой компетенции, усиление контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы в целях своевременного выявления технических и организационных проблем, задач и результатов деятельности с выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках подпрограммы;

принятием решений о проведении внеплановых мероприятий, не обеспеченных финансовыми ресурсами.

С целью минимизации риска планируется осуществлять рациональное перераспределение финансовых средств, запланированных в рамках финансирования подпрограммы, разрабатывать предложения по привлечению дополнительных средств из других бюджетов.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы будет способствовать основной цели социально-экономического развития Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области – Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения.

Эффективность реализации подпрограммы основывается на успешном выполнении всех запланированных целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

Основным индикатором подпрограммы является «Повышение перспективной обеспеченности и потребности застройки Алексеевского сельского поселения»

**ПОДПРОГРАММА № 4**

«Энергоснабжение» муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017-2024 годы»

*Паспорт подпрограммы*

«Энергоснабжение» муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | **«Энергосбережение» муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017-2024 годы»** |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | **Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области** |
| **Исполнители подпрограммы** | **Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области**  **Соисполнитель - Отдел ПСТС и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района** |
| **Основные разработчики подпрограммы** | **Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области** |
| **Цели подпрограммы** | Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения |
| Основные мероприятия,  **входящие в состав подпрограммы муниципальной программы** | 1. Внедрение энергосберегающего освещения  2.Прокладка новых электрических сетей и строительство трансформаторных подстанций |
| **Задачи подпрограммы** | 1 Повышение качества предоставляемых ЖКУ.  2.Снижение потребление энергетических ресурсов.  3.Снижение расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги. |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | 1. Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;  2.Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;  3.Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;  4.Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | **2017 – 2024 годы** |
| **Объемы и источники финансирования подпрограммы** | Объем финансирования из средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей,  в том числе:    2017 год – 0,0 тыс. рублей;  2018 год - 0,0 тыс. рублей;  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 20,0 тыс. рублей  2021 год - 20,0 тыс. рублей  2022 год - 20,0 тыс. рублей  2023 год - 20,0 тыс. рублей  2024 год - 20,0 тыс. рублей. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | Повышение надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной программы в целом.

Функции организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения реализации муниципальной программы осуществляет администрация Алексеевского сельского поселения.

Администрация Алексеевского сельского поселения в рамках настоящей подпрограммы обеспечивает:

сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий подпрограммы;

внедрение информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программы и контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы;

мониторинг отдельных мероприятий, подпрограмм и муниципальной программы в целом;

подготовку отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации подпрограммы.**

**2.1. Цель подпрограммы.**

Основной целью подпрограммы является:

1. Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения.

**2.2. Задачи подпрограммы.**

К задачам подпрограммы относится:

1. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

2.Снижение потребление энергетических ресурсов.

3.Снижение расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги.

**2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей решения задач.**

1. Повышение надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения

твердых коммунальных отходов.

2.Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности 100%

**2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.**

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2017 по 2024 год (в один этап).

**3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы.**

Мероприятие 1 Внедрение энергосберегающего освещения

Цель мероприятия - Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения.

Исполнители мероприятия:

Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области.

Финансирование мероприятия:

- из средств областного бюджета – 0 тыс. рублей.

- из средств местного бюджета – 62,5 тыс. рублей.

- из внебюджетных источников – 62,5 тыс. рублей.

Мероприятие 2 Прокладка новых электрических сетей и строительство трансформаторных подстанций

Цель мероприятия - Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения.

Исполнители мероприятия:

Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области.

Финансирование мероприятия:

- из средств областного бюджета – 0 тыс. рублей.

- из средств местного бюджета – 0 тыс. рублей.

- из внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

1. **Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы**

Развитие мер муниципального и правового регулирования подпрограмм будет обеспечиваться посредством проведения следующих мероприятий:

-  анализ действующих нормативных правовых актов социального характера Алексеевского сельского поселения;

- внесение предложений по совершенствованию нормативной правовой базы Воронежской области и принятие соответствующих нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района в случае изменений федерального законодательства;

- развитие системы контроля полноты и качества предоставления мер социальной поддержки гражданам, реализации других основных мероприятий подпрограмм;

- обеспечение целевого расходования средств.

На момент принятия муниципальной программы дополнительных мер правового регулирования на территории Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района для достижения целей программы не требуется. Вместе с тем, для достижения целей муниципальной программы правительством Воронежской области требуется принятие нормативных документов определяющих порядок предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий муниципальных программ по мероприятиям развития жилищно – коммунального хозяйства и инфраструктуры.

**5. Финансовое обеспечение подпрограммы**

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета а также за счет внебюджетных источников. Общий объем средств, необходимых для реализации основных мероприятий муниципальной программы, составит 125,0 тыс. рублей, в том числе:

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;

2020 г. – 25,0 тыс. руб.

2021 г. – 25,0 тыс. руб.

2022 г. – 25,0 тыс. руб.

2023 г. – 25,0 тыс. руб.

2024 г. – 25,0 тыс. руб.

**6. Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1. | Объем финансирования, всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 1.4. | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Реализация муниципальной программы связана с рисками неэффективного управления подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач, обусловленному:

Снижение объема финансирования из бюджетов федерального и областного уровня.

Изменение законодательства.

Способами ограничения рисков являются регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы, принимаемых нормативных правовых актах и разрабатываемых документах в части отраслевой компетенции, усиление контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы в целях своевременного выявления технических и организационных проблем, задач и результатов деятельности с выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках подпрограммы;

принятием решений о проведении внеплановых мероприятий, не обеспеченных финансовыми ресурсами.

С целью минимизации риска планируется осуществлять рациональное перераспределение финансовых средств, запланированных в рамках финансирования подпрограммы, разрабатывать предложения по привлечению дополнительных средств из других бюджетов.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы будет способствовать основной цели социально-экономического развития Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области – Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения.

Эффективность реализации подпрограммы основывается на успешном выполнении всех запланированных целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

Основными индикаторами подпрограммы являются:

* Повышение надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения

твердых коммунальных отходов.

* Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности 100%.

Приложение №1 к муниципальной программе Алексеевского сельского поселения

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения

Грибановского муниципального района Воронежской области на период 2017-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на период 2017-2024 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на период 2014-2024 годы»** | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **12,5** |
| в том числе по ГРБС: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **12,5** |
| администрация Алексеевского  сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **12,5** |
| **ПОДПРОГРАММА 1** | **«Водоснабжение»** | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе по ГРБС: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Администрация Алексеевского  сельского поселения Грибановского муниципального района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное  мероприятие 1.1 | Установка приборов учета потребления воды индивидуальными пользователями | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе по ГРБС: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 1.2 | Прокладка новых водопроводных сетей | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе по ГРБС: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| администрация Алексеевского  сельского поселения Грибановского муниципального района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ПОДПРОГРАММА 2** | **«Водоотведение»** | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе по ГРБС: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 2.1 | Проектирование канализационных очистных сооружений в  с. Алексеевка | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе по ГРБС: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Администрация Алексеевского  сельского поселения Грибановского муниципального района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 2.2 | Строительство канализационных очистных сооружений  с. Алексеевка | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе по ГРБС: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| администрация Алексеевского  сельского поселения Грибановского муниципального района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ПОДПРОГРАММА 3** | **«Теплоснабжение»** | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе по ГРБС: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| администрация Алексеевского  сельского поселения Грибановского муниципального района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 3.1 | Реконструкция теплотрассы | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе по ГРБС: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ПОДПРОГРАММА 4** | **«Энергоснабжение»** | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе по ГРБС: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 4.1 | Установка дополнительных узлов учета для контроля расхода электроэнергии на собственные нужды | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе по ГРБС: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| администрация Алексеевского  сельского поселения Грибановского муниципального района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 4.2 | Внедрение энергосберегающего освещения | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **12,5** |
| в том числе по ГРБС: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **12,5** |
| администрация Алексеевского  сельского поселения Грибановского муниципального района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **12,5** |

Приложение к муниципальной программе Алексеевского сельского поселения

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района

Воронежской области на период 2017-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017-2024 годы" и их значениях** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
|  | 2017  год | 2018  год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Муниципальная программа Грибановского муниципального района Воронежской области "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2014-2024 годы"** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения | % |  | 30 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Повышение качества коммунальных услуг | % | 30 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 1 "Водоснабжение"** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе | значение |  | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение |
| **Подпрограмма 2 "Водоотведение"** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей | значение |  | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение |
| **Подпрограмма 3 "Теплоснабжение"** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Повышение перспективной обеспеченности и потребности застройки Алексеевского сельского поселения | значение |  | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение |
| **Подпрограмма 4 "Энергоснабжение"** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Повышение надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | значение |  | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение | Исполнение |
| 4.2 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности | % |  | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение к муниципальной программе Алексеевского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на период 2017-2024 годы» | | | | | | | | | |
| «Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на период 2014-2024 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения  Грибановского муниципального района Воронежской области на период 2014-2024 годы» | всего, в том числе: | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | |
| федеральный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| областной бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| местный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | |
| внебюджетные фонды | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | |
| юридические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| физические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **ПОДПРОГРАММА 1** | **«Водоснабжение»** | всего, в том числе: | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| федеральный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| областной бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| местный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| внебюджетные фонды | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| юридические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| физические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Основное мероприятие 1.1 | Установка приборов учета потребления воды индивидуальными пользователями | всего, в том числе: | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| федеральный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| областной бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| местный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| внебюджетные фонды | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| юридические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| физические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Основное мероприятие 1.2 | Прокладка новых водопроводных сетей | всего, в том числе: | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| федеральный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| областной бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| местный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| внебюджетные фонды | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| юридические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| физические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| физические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **ПОДПРОГРАММА 2** | **«Водоотведение»** | всего, в том числе: | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| федеральный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| областной бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| местный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| внебюджетные фонды | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| юридические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| физические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Основное мероприятие 2.1 | Проектирование канализационных очистных сооружений в с. Алексеевка | всего, в том числе: | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| федеральный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| областной бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| местный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| внебюджетные фонды | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| юридические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| физические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Основное мероприятие 2.2 | Строительство канализационных очистных сооружений с. Алексеевка | всего, в том числе: | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| федеральный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| областной бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| местный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| внебюджетные фонды | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| юридические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| физические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **ПОДПРОГРАММА 3** | **«Теплоснабжение»** | всего, в том числе: | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| федеральный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| областной бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| местный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| внебюджетные фонды | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| юридические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| физические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Основное мероприятие 3.1 | Реконструкция теплотрассы | всего, в том числе: | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| федеральный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| областной бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| местный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| внебюджетные фонды | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| юридические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| физические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **ПОДПРОГРАММА 4** | **«Энергоснабжение»** | всего, в том числе: | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| федеральный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| областной бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| местный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| внебюджетные фонды | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| юридические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| физические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Основное мероприятие 4.1 | Внедрение энергосберегающего освещения | всего, в том числе: | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | |
| федеральный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| областной бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| местный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | |
| внебюджетные фонды | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | |
| юридические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| физические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Основное мероприятие 4.2 | Прокладка новых электрических сетей и строительство трансформаторных подстанций | всего, в том числе: | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| федеральный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| областной бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| местный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| внебюджетные фонды | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| юридические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| физические лица | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к муниципальной программе Алексеевского сельского поселения  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения  Грибановского муниципального района Воронежской области на период 2017-2024 годы» | | | | | | | | | |
| План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на период 2017-2024 годы» | | | | | | | | | |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат (краткое  описание)  от реализации  подпрограммы,  основного  мероприятия,  мероприятия  в очередном  финансовом году | КБК | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на 2017 год | |
| начала реализации  мероприятия в очередном финансовом году | Окончания  реализации  мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| 1 | ПОДПРОГРАММА 1 | **«Водоснабжение»** | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Достижение значений целевых показателей согласно их плановых значений | 91405036050298610 | **0,0** | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 | Установка приборов учета потребления воды индивидуальными пользователями | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Достижение значений целевых показателей согласно их плановых значений | 91405036050298610 | **0,0** | |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 | Прокладка новых водопроводных сетей | Администрация Алексеевского  сельского поселения | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Достижение значений целевых показателей согласно их плановых значений | 91405036050298610 | **0,0** | |
| 4 | ПОДПРОГРАММА 2 | **«Водоотведение»** | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Достижение значений целевых показателей согласно их плановых значений | 91405036050298610 | **0,0** | |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 | Проектирование канализационных очистных сооружений в с. Алексеевка | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Достижение значений целевых показателей согласно их плановых значений | 91405036050298610 | **0,0** | |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 | Строительство канализационных очистных сооружений с. Алексеевка | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Достижение значений целевых показателей согласно их плановых значений | 91405036050298610 | | **0,0** |
| 7 | ПОДПРОГРАММА 3 | **«Теплоснабжение»** | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Достижение значений целевых показателей согласно их плановых значений | 91405036050298610 | | **0,0** |
| 8 | Основное мероприятие 3.1 | Реконструкция теплотрассы | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Достижение значений целевых показателей согласно их плановых значений | 91405036050298610 | | **0,0** |
| 9 | ПОДПРОГРАММА 4 | **«Энергоснабжение»** | Администрация Алексеевского  сельского поселения | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Достижение значений целевых показателей согласно их плановых значений | 91405036050298610 | | **0,0** |
| 10 | Основное мероприятие 4.1 | Внедрение энергосберегающего освещения | Администрация Алексеевского  сельского поселения | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Достижение значений целевых показателей согласно их плановых значений | 91405036050298610 | | **0,0** |
| 11 | Основное мероприятие 4.2 | Прокладка новых электрических сетей и строительство трансформаторных подстанций | Администрация Алексеевского  сельского поселения | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Достижение значений целевых показателей согласно их плановых значений | 91405036050298610 | | **0,0** |